## Slide 1
รายงานผลการดำเนินงาน
และการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปี 2568 - 2569
12 พฤษภาคม 2569
แขวงทางหลวง..............................................

## Slide 2
ผลการเบิกจ่าย เงินกันเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ………………….. ผลการเบิกจ่าย งบกลาง ประจำปีงบประมาณ......................
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ.....................
รายงานผลการดำเนินงานต่างๆของแขวงฯ
- รายงาน แผน/ผล ค่าเช่าเครื่องจักร
- รายงานผลการดำเนินงาน การควบคุมดูแลที่ดินสงวนนอกเขตทาง
- รายงานจำนวนและสภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง
- รายงานการแก้ไข/ดำเนินการ อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างที่ชำรุด/เสียหาย
- รายงานผลการดำเนินงานซ่อมแซมศาลาทางหลวง
- รายงานสายทางที่ต้องแก้ไขปัญหาเร่งด่วนหรือแก้ไขปัญหาเส้นทางที่เกิดขึ้นซ้ำซาก (ถ้ามี)
- รายงานผลการดำเนินการมาตรการบริหารการใช้พลังงาน ของไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงสายรองในช่วงเวลากลางคืน
ผลการดำเนินงานโครงการขนาดใหญ่ ในพื้นที่ควบคุมแขวงฯ
ผลการดำเนินงานของศูนย์สร้างทางและศูนย์สร้างและบูรณะสะพานในพื้นที่แขวงฯ
วาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

## Slide 3
ตัวอย่าง

## Slide 4
ผลการเบิกจ่าย เงินกันเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ...........
รายการ | สัญญา | ชื่อตอน | ทางหลวง หมายเลข | งบประมาณ (บาท) | งบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว (บาท) | คาดว่า จะแล้วเสร็จ | ผลงาน (%) | หมายเหตุ (ปัญหา อุปสรรค)
งานบำรุงรักษาทางหลวง (สร.) | นศ.30/2565 | นครศรีธรรมราช - เสาธง | 403 | 21,894,691.01 | 9,409,462.45 | มีนาคม 2566 | 90.27 | เนื่องจากโครงการก่อสร้างตั้งอยู่ในพื้นที่ฝนตกชุกทำให้การดำเนินการก่อสร้างเกิดความล่าช้า
งานพัฒนาทางหลวง (สผ.) | นศ.29/2565 | พรหมคีรี – นบพิตำ | 4016 | 36,718,321.25 | 13,266,339.20 | มีนาคม 2566 | 85.50 | เนื่องจากโครงการก่อสร้างตั้งอยู่ในพื้นที่ฝนตกชุกทำให้การดำเนินการก่อสร้างเกิดความล่าช้า อีกทั้งในฤดูน้ำหลากการเข้าถึงแหล่งวัสดุเกิดการติดขัด
 | นศ.24/2565 | ไม้หลา – ลานสกา | 4238 | 30,221,117.45 | 3,408,459.10 | มีนาคม 2566 | 97.50 | เนื่องจากโครงการก่อสร้างตั้งอยู่ในพื้นที่ฝนตกชุกทำให้การดำเนินการก่อสร้างเกิดความล่าช้า อีกทั้งในฤดูน้ำหลากการเข้าถึงแหล่งวัสดุเกิดการติดขัด
เงินกันเหลื่อมปี..........จำนวน .......... แผนงาน รวม................... ลบ.
แล้วเสร็จ ............... แผนงาน เบิกจ่ายแล้ว ...........ลบ. คิดเป็น ........ % ยังอยู่ระหว่างดำเนินงานจำนวน ......... แผนงาน ดังนี้

## Slide 5
ผลการเบิกจ่าย งบกลาง ประจำปีงบประมาณ...................
รายการ | สัญญา | ชื่อตอน | ทางหลวง หมายเลข | งบประมาณ (บาท) | งบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว (บาท) | คาดว่า จะแล้วเสร็จ | ผลงาน (%) | หมายเหตุ (ปัญหา อุปสรรค)
งานบำรุงรักษาทางหลวง (สร.) | นศ.30/2565 | นครศรีธรรมราช - เสาธง | 403 | 21,894,691.01 | 9,409,462.45 | มีนาคม 2566 | 90.27 | เนื่องจากโครงการก่อสร้างตั้งอยู่ในพื้นที่ฝนตกชุกทำให้การดำเนินการก่อสร้างเกิดความล่าช้า
งานพัฒนาทางหลวง (สผ.) | นศ.29/2565 | พรหมคีรี – นบพิตำ | 4016 | 36,718,321.25 | 13,266,339.20 | มีนาคม 2566 | 85.50 | เนื่องจากโครงการก่อสร้างตั้งอยู่ในพื้นที่ฝนตกชุกทำให้การดำเนินการก่อสร้างเกิดความล่าช้า อีกทั้งในฤดูน้ำหลากการเข้าถึงแหล่งวัสดุเกิดการติดขัด
 | นศ.24/2565 | ไม้หลา - ลานสกา | 4238 | 30,221,117.45 | 3,408,459.10 | มีนาคม 2566 | 97.50 | เนื่องจากโครงการก่อสร้างตั้งอยู่ในพื้นที่ฝนตกชุกทำให้การดำเนินการก่อสร้างเกิดความล่าช้า อีกทั้งในฤดูน้ำหลากการเข้าถึงแหล่งวัสดุเกิดการติดขัด
ได้รับงบกลาง ประจำปี................ จำนวน ........... แผนงาน รวม............ ลบ.
แล้วเสร็จ ......... แผนงาน เบิกจ่ายแล้ว ...........ลบ. คิดเป็น ........ % ยังอยู่ระหว่างดำเนินงานจำนวน ......... แผนงาน ดังนี้

## Slide 6
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ร.บ…………..
ได้รับงบประมาณจำนวน ...... แผนงาน รวม.... ลบ.
แล้วเสร็จ..... แผนงาน เบิกจ่ายแล้ว ...........ลบ. คิดเป็น ........ %
.................
ข้อมูล ณ วันที่..................................

## Slide 7
แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย (ภาพรวม) ประจำปีงบประมาณ............................ แขวงทางหลวง..................................
ข้อมูล ณ วันที่..................................

## Slide 8
รายงานแผน/ผลค่าเช่าเครื่องจักร
 | เดือน/ปี | แผนค่าเช่า | แผนสะสม | ผลค่าเช่า | ผลสะสม | ร้อยละสะสม |  | 
 |  |  |  |  |  | แผน | ผล | 
 | ต.ค.-68 |  |  |  |  |  |  | 
 | พ.ย.-68 |  |  |  |  |  |  | 
 | ธ.ค.-68 |  |  |  |  |  |  | 
 | ม.ค.-69 |  |  |  |  |  |  | 
 | ก.พ.-69 |  |  |  |  |  |  | 
 | มี.ค.-69 |  |  |  |  |  |  | 
 | เม.ย.-69 |  |  |  |  |  |  | 
 | พ.ค.-69 |  |  |  |  |  |  | 
 | มิ.ย.-69 |  |  |  |  |  |  | 
 | ก.ค.-69 |  |  |  |  |  |  | 
 | ส.ค.-69 |  |  |  |  |  |  | 
 | ก.ย.-69 |  |  |  |  |  |  | 
 | รวม |  |  |  |  |  |  | 
ข้อมูล ณ วันที่..................................

## Slide 9
รายงานผลการดำเนินงาน การควบคุมดูแลที่ดินสงวนนอกเขตทาง
ที่ดินสงวนนอกเขตทาง | จำนวน/แปลง | เนื้อที่ | หมายเหตุ
ทั้งหมด |  |  | 
ที่มีการบุกรุก |  |  | 
แปลงที่ | ทางหลวง หมายเลข | ตอน | กม.-กม. | ลักษณะการบุกรุก | เนื้อที่บุกรุก |  |  | ผลการดำเนินการ
 |  |  |  |  | ไร่ | งาน | ตรว. | 
1 |  |  |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  |  |  | 
ข้อมูล ณ วันที่..................................

## Slide 10
รายงานจำนวนและสภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง
ข้อมูล ณ วันที่..................................
ประเภท | จำนวนทั้งหมด | หน่วย | ชำรุด |  |  |  |  | จำนวนชำรุด ที่อยู่ในประกัน | สภาพดี | 
 |  |  | ลักขโมย | เสื่อมสภาพ | อุบัติเหตุ | ภัยพิบัติ | รวมชำรุด |  | จำนวน | %
ไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว |  | ดวงโคม |  |  |  |  |  |  |  | 
ไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งคู่ |  | ดวงโคม |  |  |  |  |  |  |  | 
ไฟฟ้าแสงสว่าง High mast |  | ดวงโคม |  |  |  |  |  |  |  | 
ไฟกระพริบ |  | ดวงโคม |  |  |  |  |  |  |  | 
หม้อแปลงไฟฟ้า |  | เครื่อง |  |  |  |  |  |  |  | 
สายไฟฟ้า |  | เมตร |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 11
รายงานการแก้ไข/ดำเนินการ อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างที่ชำรุด/เสียหาย

## Slide 12
รายงานผลการดำเนินงานซ่อมแซมศาลาทางหลวง
ข้อมูล ณ วันที่..................................
หมวดทางหลวง | จำนวนรวม (หลัง) | ซ่อมแซม | สถานะปัจจุบัน |  |  |  |  | หมายเหตุ
 |  | เดือน ........ | ดี | พอใช้ | ชำรุด |  |  | 
 |  |  |  |  | เสื่อมสภาพ | อุบัติเหตุ | ภัยพิบัติ | 
หมวดทางหลวง........................ |  |  |  |  |  |  |  | 
หมวดทางหลวง........................ |  |  |  |  |  |  |  | 
หมวดทางหลวง........................ |  |  |  |  |  |  |  | 
หมวดทางหลวง........................ |  |  |  |  |  |  |  | 
หมวดทางหลวง........................ |  |  |  |  |  |  |  | 
รวม |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 13
รายงานสายทางที่ต้องแก้ไขปัญหาเร่งด่วน
หรือแก้ไขปัญหาเส้นทางที่เกิดขึ้นซ้ำซาก (ถ้ามี)

## Slide 14
รายงานผลการดำเนินการมาตรการบริหารการใช้พลังงาน
ของไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงสายรองในช่วงเวลากลางคืน
หน่วยงาน | จำนวนสายทางที่ดับไฟ |  | จำนวนดวงโคม ที่ดับ (ดวง) | วันที่เริ่มดับไฟ | ช่วงเวลาที่ดับไฟ | ปัญหาอุปสรรค
 | (สาย) | (จุด) |  |  |  | 
หมวดทางหลวง.................................................. | 2 | 2 | 101 | 5 พ.ค. 69 | 22.00 น. – 06.00 น. | ยกเลิกการดับไฟบางสายทาง เนื่องจากไม่เข้ากฎเกณฑ์ มีสถานที่ราชการ ทางแยก ทางโค้งเกือบทั้งสาย ต้องการ Timer เพื่อประชาสัมพันธ์ ประชาชนในพื้นที่
หมวดทางหลวง.................................................. | 2 | 2 | 113 | 8 พ.ค. 69 | 22.00 น. – 06.00 น. | ยกเลิกการดับไฟบางสายทาง เนื่องจากไม่เข้ากฎเกณฑ์ มีสถานที่ราชการ ทางแยก ทางโค้งเกือบทั้งสาย
หมวดทางหลวง.................................................. | 3 | 3 | 124 | 12 พ.ค. 69 | 22.00 น. – 06.00 น. | ต้องการ Timer เพื่อประชาสัมพันธ์ ประชาชนในพื้นที่
หมวดทางหลวง.................................................. | 11 | 16 | 401 | 8 พ.ค. 69 | 22.00 น. – 06.00 น. | 
หมวดทางหลวง.................................................. | 3 | 8 | 187 | 8 พ.ค. 69 | 22.00 น. – 06.00 น. | 
หมวดทางหลวง.................................................. | 2 | 21 | 681 | 18 พ.ค. 69 | 22.00 น. – 06.00 น. | 
รวม | 23 | 52 | 1,607 |  |  | 
สามารถเพิ่มภาพการดำเนินการได้อีก 1 สไลด์ (ถ้ามี)

## Slide 15
ผลการดำเนินงานโครงการขนาดใหญ่ ในพื้นที่ควบคุมแขวงฯ
สัญญา | ชื่อโครงการ | ทางหลวง หมายเลข | งบประมาณ (บาท) | วันเริ่มต้นสัญญา | วันสิ้นสุดสัญญา | (%) แผนงาน/ ผลงาน | ช้า/เร็ว กว่าแผน | หมายเหตุ (ปัญหา อุปสรรค)
สท.1/14/62 | ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน-บ.เฉวง | 4169 | 700,980,000 | 12 ก.พ.62 | 29 ส.ค.64 | 100/ 87.19 | -12.81 | ติดสาธารณูปโภค และผลกระทบจาก COVID-19
ข้อมูล ณ วันที่..................................

## Slide 16
ผลการดำเนินงานของศูนย์สร้างทางในพื้นที่ควบคุมแขวงฯ
สัญญา | ชื่อโครงการ | ทางหลวง หมายเลข | งบประมาณ (บาท) | วันเริ่มต้นสัญญา | วันสิ้นสุดสัญญา | (%) แผนงาน/ ผลงาน | ช้า/เร็ว กว่าแผน | หมายเหตุ (ปัญหา อุปสรรค)
สท.1/14/62 | ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน-บ.เฉวง | 4169 | 700,980,000 | 12 ก.พ.62 | 29 ส.ค.64 | 100/ 87.19 | -12.81 | ติดสาธารณูปโภค และผลกระทบจาก COVID-19
ผลการดำเนินงานของศูนย์สร้างและบูรณะสะพานในพื้นที่ควบคุมแขวงฯ
สัญญา | ชื่อโครงการ | ทางหลวง หมายเลข | งบประมาณ (บาท) | วันเริ่มต้นสัญญา | วันสิ้นสุดสัญญา | (%) แผนงาน/ ผลงาน | ช้า/เร็ว กว่าแผน | หมายเหตุ (ปัญหา อุปสรรค)
สท.1/14/62 | ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน-บ.เฉวง | 4169 | 700,980,000 | 12 ก.พ.62 | 29 ส.ค.64 | 100/ 87.19 | -12.81 | ติดสาธารณูปโภค และผลกระทบจาก COVID-19
ข้อมูล ณ วันที่...........................

## Slide 17
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

## Slide 18
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

## Slide 19
Thank You